## Slide 1
게임공학과
2023112023 이다건
2024 가을학기 2D게임프로그래밍
프로젝트 3차 발표

## Slide 2
01
개발 일정 및 목표 달성량 (73.75%)
타임라인 | 계획
1주차(10.14~) | 리소스 제작 (100%)
2주차(10.21~) | 기본 맵 구현(전체적인 게임 틀 구현) (90%)
3주차(10.28~) | 스테이지 1 제작 (100%)
4주차(11.4~) | 스테이지 2 제작 (90%) -> 새로운 유형의 몬스터 제작했으나 마취총을 구현하지 못함.
5주차(11.11~) | 스테이지 3 제작 (30%) 0%> 완성하지 못하여 뺌
6주차 | 완성하지 못한 스테이지 보충(60% -> 3스테이지 완성하지 못함)
7주차 | 게임 사운드 및 비주얼 요소 추가(70%) -> 모드 변경에 따라 사운드가 재생이 안되는 문제를 해결하지 못함
8주차 | 테스트, 버그 수정(80%)
추가 구현
마우스 방향을 바라보는 주인공
몬스터별 사망시 폭발 색과 크기 다양하게, 폭탄의 거리에 따라 터지는 타이밍 다르게 구현
게임 스테이지별 진입 화면, 종료화면 구현 아이템 모두 스프라이트적용 아이템 효과음 각각 적용

## Slide 3
02
GITHUB 통계
타임라인 | 커밋
1주차(10.14~) | 0
2주차(10.21~) | 0
3주차(10.28~) | 0
4주차(11.4~) | 1
5주차(11.11~) | 14
6주차 | 4
7주차 | 9
8주차 | 13
브랜치 오류로 인한 레포지토리 재생성으로
1주차에서 4주차 중후반부까지의 커밋 기록이 없습니다.